ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

В результате изменений, внесенных в Перечень строек и объектов федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП), в 2009 году на строительство объектов и реализацию мероприятий, включенных в ФАИП, планируется направить средства федерального бюджета в размере 651,74 млрд. рублей, что на 118,6 млрд.рублей больше, чем в 2008 году.

На финансирование объектов, включенных в федеральные целевые программы (программная часть ФАИП), планируется направить средства в размере 442,89 млрд. рублей (67,9% от общего объема ФАИП).

На строительство объектов и реализацию мероприятий в рамках непрограммной части ФАИП в 2009 году планируется направить средства в размере 208,85 млрд. рублей, что составляет 32,1% от общего объема ФАИП.

В январе-июле 2009 года финансирование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ФАИП, составило 261,95 млрд. руб. или 49,2% годового лимита (за период январь-июнь 2009 года бюджетные ассигнования были профинансированы на уровне 44,4%). За аналогичный период предыдущего года, по данным Росстата, лимит бюджетных ассигнований по стройкам и объектам, включенным в Перечень, был профинансирован в размере 51,3%.

Существенно выше, чем в целом по стройкам и объектам для государственных нужд, профинансирован годовой лимит государственных капитальных вложений в рамках производственных комплексов. В то же время уровень финансирования социального комплекса значительно ниже среднего.

Финансирование и использование средств ФАИП  по комплексам

в январе-июле 2009 г.

|  | Финансирование за счет государственных капитальных вложений, млрд. руб. | Использование средств за счет всех источников финансирования, млрд. руб. |
| --- | --- | --- |
| Производственный комплекс | 130,42 | 52,91 |
| Социальный комплекс | 84,57 | 45,82 |

Всего за 7 месяцев текущего года использовано государственными заказчиками 127,86 млрд. рублей государственных капитальных вложений, или 21,5% годового лимита средств, предусмотренных на их строительство.

Уровень финансирования и

использования  бюджетных инвестиций

(Финансирования - в % от лимита на год за счет бюджетных инвестиций, освоения – в % от лимита на год за счет всех источников)

В среднем по России за 7 месяцев текущего года было использовано порядка 21,5% от общего объема профинансированных средств за счет всех источников финансирования. Больший процент использования средств наблюдается в рамках специального и производственных комплексов. Использование средств в рамках социального комплекса ниже средних значений.

Использование средств

по стройкам и объектам для федеральных государственных нужд

| Федеральный округ | Лимит ассигнований за счет всех источников, млрд.руб. | Лимит государственных инвестиций на год, млрд.руб. | Фактически использовано за счет всех источников финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млрд.руб. | в % от лимита на год |
| Центральный | 232,15 | 217,76 | 35,37 | 15,2 |
| Северо-Западный | 100,30 | 84,94 | 34,32 | 34,2 |
| Южный | 105,02 | 82,85 | 20,77 | 19,8 |
| Приволжский | 20,75 | 19,78 | 4,95 | 23,8 |
| Уральский | 19,56 | 18,84 | 5,94 | 30,4 |
| Сибирский | 30,96 | 29,63 | 8,87 | 28,6 |
| Дальневосточный | 84,99 | 78,29 | 17,6 | 20,8 |

Выше среднего по России лимит средств, предусмотренных на финансирование строек и объектов федеральной адресной инвестиционной программы, использован в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах. В то же время, в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах освоение бюджетных инвестиций ниже среднего.

Согласно данным Росстата, по стройкам и объектам ФАИП, по которым Федеральной службой государственной статистики ведется наблюдение, в 2009 году предусмотрено финансирование 2649 строек, объектов и мероприятий (далее – объектов). Из них к вводу в 2009 году предусмотрено 1395 объектов (с учетом объектов, по которым в 2009 году предусмотрены только проектно-изыскательские работы). В 2008 году финансировался 2801 объект, из них к вводу было предусмотрено 1349 объектов.

По данным Росстата, по итогам за 7 месяцев 2009 года осуществлен ввод 15 объектов, в том числе 8 объектов введены на полную мощность, и на 7 объектах осуществлен частичный ввод мощностей.

# Footnotes

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 мая 2009 года № 604-р

Без учета строек и объектов, входящих в государственный оборонный заказ

Без учета строек и объектов, входящих в государственный оборонный заказ